Ata de Reunião Nº 05

1. Informações Gerais

| Nome da Equipe / Dupla: | DevCore |
| --- | --- |
| Data e Horário: | 29/09/2026 das 10:00 às 11:00 |
| Local / Plataforma: | Presencial - Universidade Católica do Salvador |
| Fase do Projeto: | Fase 02 - Qualidade, Testes Unitários e Análise Sonar |

2. Registro de Presença e Assinaturas

| Membro | Status | Assinatura Digital / De acordo |
| --- | --- | --- |
| Lucas Rodrigues | Presente | Lucas Rodrigues Silva |
| Lucas Silva Santos Napoleão | Presente | Lucas Silva Santos Napoleão |
| José Victor Canario | Presente | José Victor Canario |
| Gabriel Moreira Santos | Presente | Gabriel Moreira Santos |

3. Pautas da Reunião

- Integrar e validar os testes automatizados, executar ferramentas de análise de código e consolidar a documentação.

- Validação do JUnit, execução do SonarQube e estruturação do Documento de Testes.

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- Validação conjunta da implementação dos testes exigidos.  Verificação se os requisitos autorais possuem, no mínimo, 2 testes válidos e funcionais

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

| Atividade / Tarefa (exemplos) | Responsável | Prazo de Entrega | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Executar e configurar a ferramenta SonarQube, gerando os relatórios oficiais de Code Smells, Bugs, Vulnerabilidades e Coverage | Lucas Rodrigues Silva | 29/09/2026 | Em Andamento |
| Assumir a liderança na escrita e validação dos testes JUnit | Lucas Silva Santos Napoleão | 29/09/2026 | Em Andamento |
| Revisar e refatorar os trechos de código apontados pelo SonarQube para melhorar os índices de qualidade antes do fechamento. | Gabriel Moreira Santos | 29/09/2026 | Em Andamento |
| Consolidar e redigir o Documento de Testes, incorporando os prints/dados extraídos do SonarQube e da execução do JUnit. | José Victor Canario | 29/09/2026 | Em Andamento |

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 11:00. A próxima reunião ficou agendada para 29/09/2026 às 19:00. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.